## Slide 1
Gate 1で何を見極めるか
実データで検索成立性を確認する
キーメッセージ
代表的な業務質問から必要な情報・元データ・結合キーを逆算し、実データで「正しく検索・回答できる状態を作れるか」を確認する。
不足や矛盾がある場合は、補正・対象制限で成立するのか、PoCの前提自体を見直す必要があるのかまで判断する。
① Gate 1で見る5つの観点
1～4：成立条件
1
必要情報の充足性
回答に必要な情報が実データ内に存在するか
例：作業工程、部品、WPS、文書、REV、発効日、FROM/THRU
2
関係性・結合の成立性
正しいキー・条件・粒度で紐付けられるか
例：部品⇔工程⇔WPS⇔図面、JOIN重複、部品番号だけで足りるか
3
版・適用の判定可能性
最新版・適用対象を判断できるか
例：REV、発効日、号機、適用/非適用/判定不能
4
抽出・トレーサビリティの成立性
文書から正しく抽出し、原本へ戻れるか
例：見出し、ページ、シート/セル、文書番号、元ファイルパス
5：総合確認
5
検索単位として成立するか
①～④を満たしたうえで、1件だけを見れば「何についての、 どの工程で、何をする情報で、どの版・対象に使えるか」が分かり、 かつ元データまで辿れるか。
② Gate 1をどう進めるか
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
代表質問を選ぶ
UC1・UC2から20～30問程度を先行選定
（例）
部品AのTOSを確認したい
類似工程を探したい
該当箇所と最新版を確認したい
必要データを逆算する
必要情報 → 元データ → 結合キー → 検索単位
（例）
部品AのTOS → 作業内容・工程・WPS・履歴
→ 作業工程/部品/WPS/履歴 → TOS検索単位
実データで成立条件を確認する
※左の①～④をここで確認
N-PLUS
1
必要情報
2
紐付け
3
版・適用
共有文書
1
必要情報
4
抽出・追跡
3
版・適用
検索単位として成立するか確認する
※左の⑤をここで確認
・必要な文脈が揃うか ／ 根拠が揃うか ／ 元データまで辿れるか ／ 欠損を無理に補完していないか
判定
成立
必要情報が存在し、
結合キーで根拠まで到達できる
条件付き成立
補正・除外・追加提供・
対象制限で評価可能
不成立
必須情報がなく、
要求自体を評価できない
補足：診断後は、元データ欠損・矛盾などの「データ起因」と、抽出・結合・検索・生成などの「方式起因」を切り分け、改善対象を特定する。
8