## Slide 1
表3-2 不足情報リスト（現時点の定義にない／根拠が薄い項目）
不足情報 | 影響 （何ができない／どのようなリスクがあるか） | Gate 1で確認すること （確認内容・論点） | 未確認時の扱い （PoCでの方針）
REV （改訂版） | 最新版の特定ができず、古い工程・図面・WPS を参照するリスクがある。 変更差分の追跡や類似検索の精度が低下する。 | 各テーブルでのREVの有無と定義・採番ルール 関連テーブル間のREVの紐付け方法 最新版の判定ロジック（最大値？有効日？ステータス？） | REVを前提とした絞り込みは 行わない。 検索結果に版の情報を付与できない 旨を明示し、要確認として扱う。
ED （設計変更） | 設計変更の反映状況が分からず、 適用外のデータを提示する可能性がある。 変更影響の分析（過去→現行）ができない。 | EDの項目有無、管理テーブル・採番ルール 対象データ（部品／工程／図面／WPS等）との紐付け方法 有効期間・適用範囲との関係 | EDを考慮したフィルタリングは 行わない。 該当有無は不明として、 結果に注意書きを付与する。
適用単位 （機体・型式・号機など） | データの適用範囲が不明で、 特定機体・型式向けかの判断ができない。 類似工程の検索時に誤った候補を提示する リスクがある。 | 適用単位の項目有無（機体／型式／号機／ブロック等） 管理テーブル・コード体系 工程・図面・WPSとの紐付け方法 適用範囲の優先順位・判定ロジック | 適用単位による絞り込みは行わない。 適用範囲は不明として、 結果に注意書きを付与する。
文書の有効日 （発行日・有効開始／終了日） | 文書が現行有効か判断できず、 失効した図面・WPS・SPECを参照する 可能性がある。 | 各文書の有効日項目の有無・定義 有効開始日・終了日の管理方法 日付に基づく検索・フィルタの可否 | 有効日を考慮した絞り込みは行わない。 文書の有効性は不明として、 結果に注意書きを付与する。
文書のステータス （作成中・承認・発行・廃止等） | 承認前や廃止済みの文書を提示する リスクがある。 業務で使用できないドキュメントを 参照する可能性がある。 | ステータスの項目有無・ステータス区分 承認フローとの関係（承認者・承認日等） ステータスによる検索・フィルタ条件 | ステータスによる絞り込みは行わない。 文書の状態は不明として、 結果に注意書きを付与する。
正本ソース （正本データの所在） | どのシステム／テーブルの情報を 正とするか不明で、データの不整合や 重複が発生する。 | 各項目の正本ソース（テーブル・システム）の特定 同一情報の重複管理の有無と優先順位 マスタとトランザクションの役割分担 | 正本の断定は行わない。 複数ソースが存在する場合は、 出典を併記し、要確認として扱う。
更新条件 （データ更新のタイミング・ルール） | データの鮮度が不明で、最新情報を 反映できない可能性がある。 更新差分の取り込みタイミングを誤ると、 検索結果の信頼性が低下する。 | 各テーブルの更新頻度・トリガー条件 バッチ更新／リアルタイム更新の別 更新履歴の取得可否 PoC期間中のデータ更新の扱い | 更新の前提は置かない。 取得時点のデータでの検索に限定し、 鮮度に関する注意書きを付与する。
REV
ED
上記項目が未確認の場合、検索結果について版・適用範囲・有効性等を断定せず、「要確認」として扱う。
Gate 1にて必要な項目の有無・テーブル定義・取得方法を確認し、TOS検索単位および文書チャンクの構築方針を確定する。